Stwórz aplikacje obsługiwana przez streamlit służącą do monitorowania KPI. Będziemy śledzić konkretne parametry dla dwóch typów CUSTOM ITEMS w WRIKE. Wszystkie zmienne z zapytań dam do .env w folderze.

Pierwszy krok, pobieramy listę ID projektów klienckich, te będą w Streamlit pierwszym poziomem drzewa.

{{WrikeAPI}}/folders/{{ProjektyKlienckie}}/folders?project=true&descendants=false

Drugi krok, pobieramy wszystkie taski dla wybranego projektu (w przykładzie poniżej jeden z wielu projektów:

{{WrikeAPI}}/folders/{{CP116}}/tasks?descendants=true&subTasks=true&fields=[superTaskIds,effortAllocation,customItemTypeId,superParentIds,completedDate,due]

Trzeci krok, pobieramy listę „Core project”, które będą naszymi pozycjami raportowania. Dla tych itemów (i dla odsianych za chwilę „Core task”) pokażemy wskaźniki:

- Allocated effort/planned effort (dla Core task suma z subtasków + core task, a dla core project tylko suma subtasków (w tym core tasków). Planned effort to Custom field ID = IEAGWGLXJUALG3VY, jest podawany w godzinach. Planned effort musi być wpisany w Core task I Core project, jesli nie ma musi być uwaga przy takiej pozycji w raporcie.

- Ile sumarycznie itemów ma datę due date<=today i jest completed (status id IEAGWGLXJMGYX4ND). Generalnie sprawdzamy ile ze sledzonych itemów ma datę duedate wskazująca na to z epowinny być skończone a nie są. Wskaźnik to [rzeczywiście zakończone/planowane zakończone]

Czwarty krok, pobieramy wszystkie taski dla projektu (w tej liście będziemy tez mieli Core task na podstawie CustomItemTypeId=IEAGWGLXPIAHEHEZ:

{{WrikeAPI}}/folders/{{CP116}}/tasks?descendants=true&subTasks=true&fields=[superTaskIds,effortAllocation,customItemTypeId,superParentIds,completedDate,due]

W tych danych mamy m.in. SuperTaskId (task nadrzędny) i SuperParentIds (projekt nadrzędny. Jeśli supertaskids jest puste, to wtedy ten Id mówi nam, że task przynależy bezpośrednio do projektu)

Piaty krok, budujemy drzewo. 
1. Grupujemy wszystkie taski do tasków nadrzędnych do momentu aż trafiamy na Core task.
2. Grupujemy wszystkie taski do tasków nadrzędnych do momentu aż trafimy na Core project.

Dla tego drzewa sumujemy:

dla core task allocatedEffort tego core task + subtaski
dla core project allocatedEffort wszystkich subtasków (wliczając core task jeśli sa)

Grupowanie wynika z tego, że Core project to elementy projektu, które zakończą się zleceniem produkcyjnym. Mogą się jednak składać z mniejszych podzespołów (core task) które mogą zakończyć się zleceniem produkcyjnym stanowiąc częściową realizację Core project. Czasem Core project składa się z kilku core task i kilku zwykłych tasków. Wtedy core taski mogą zostać zlecone, ale zlecenie na core prject wymaga jeszcze ukończenia tych kilku zwykłych taskow. Ale może być tak, ze zlecimy cały core project na raz bez rozdrabniania i puszczania jego podzespołów.

Wśród badanych danych są też zwykłe projekty (nie core project) których nie bierzemy pod uwagę przy monitorowaniu KPI. Nie wszystkie taski należą do Core project lub Core task. Pomijamy ich efforty, zajmujemy się tylko obciążeniem wynikającym z przynależności do Core project lub Core task